#### Kerecsend Község Önkormányzata

3396 Kerecsend, Fő út 55.

Tel.: (36) 550-320 Fax. : (36) 550-328

e-mail: jegyzo@kerecsend.hu

J e g y z ő k ö n y v

Kerecsend Község Önkormányzata képviselő-testületének
2021. december 20-i rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről

| 40/2021. (XII.20.) határozat | Az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft-t megbízásáról a „Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” tárgyú, TOP_Plusz-1.2.1-21 számú projekt előkészítő feladataival |
| --- | --- |
| 41/2021. (XII.20.) határozat | Az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft-t megbízásáról a „Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” tárgyú, TOP_Plusz-1.2.1-21 számú projekt menedzsment feladataival |
| 42/2021. (XII.20.) határozat | A „Mini bölcsőde kialakítása Kerecsenden” című projekt kivitelezési feladatairól szóló vállalkozási szerződés módosításáról |
| 43/2021. (XII.20.) határozat | A dr. Wolkowski Bogdan Pawel háziorvossal 2017. december 1-jén létrejött háziorvos helyettesítési feladatellátási szerződés hatályának 2022. február 28-ig történő meghosszabbításáról |
| 44/2021. (XII.20.) határozat | A HÉSZ hibajavítás partnerségi egyeztetésének lezárásáról |

A jegyzőkönyv 107-113. számozott oldalt tartalmaz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2021. december 20-án Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésén (Kerecsend, Fő u. 55.)

Jelen vannak:

Sári László polgármester

Kiss Sándor címzetes főjegyző

Forgácsné Román Rita alpolgármester

Békési Gyula képviselő

Nagy Ferenc képviselő

Burai József képviselő

Békési Eszter jegyzőkönyvvezető

NAPIREND

- A TOP Plusz pályázat keretében a projekt előkészítésére és a projektmenedzsment feladatok ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

- Tájékoztató az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

előadó: Sári László polgármester

- Az Önkormányzat 2021. évi munkájának értékelése

előadó: Sári László polgármester

Sári László polgármester

Köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. A napirenddel kapcsolatban van-e kérdése, észrevétele valakinek? (nem volt) Aki egyet ért, tegye fel a kezét.

A Képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a napirendet.

1. napirendi pont

Sári László polgármester

A TOP+ pályázattal kapcsolatban beérkeztek az árajánlatok. Átadnám a szót jegyző úrnak.

Kiss Sándor címzetes főjegyző

A mai nap 15 óra volt az árajánlatok beérkezésének határideje. A Pénzügyi Bizottsági ülésen felbontásra kerültek a beérkezett ajánlatok. Mind az előkészítési feladatok, mind a projektmenedzsment feladatok ellátására 3-3 árajánlat érkezett. Az előkészítésre a BORA ’94 Nonprofit Kft, az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft és Turiné Szanyi Kinga ev. tett ajánlatot. A projekt-menedzsmentre a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., a Miskolc Holding Zrt. és az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tett ajánlatot. Mindkét esetben az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. adta a legalacsonyabb ajánlatot.

A pályázati dokumentumok előkészítéséhez, benyújtásához rövid időnk van, 2022. január 14. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a két legalacsonyabb összegű árajánlatot fogadja el.

Sári László polgármester

Kérdés vagy észrevétel van-e az árajánlatokkal kapcsolatban?

(nem volt)

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a kiosztott összegzések szerint a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kf-t bízza meg mind az előkészítési, mind a projektmenedzsment feladatok ellátásával.

Kerecsend Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzászólás és vita nélkül egyhangú szavazással (mindkét esetben 5-5 igen szavazattal) az alábbi határozatokat fogadta el:

40/2021. (XII.20.) határozat

Kerecsend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatási rendszer keretében megjelent TOP_Plusz-1.2.1-21 számú, „Élhető települések” című felhívásra a „Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” tárgyban a projekt megvalósításához szükséges előkészítési feladatok ellátására, illetve a projekt-előkészítő tanulmány TOP_Plusz-1.2.1-21 számú, „Élhető települések” című pályázati felhívás mellékleteként megjelent módszertani útmutató szerinti elkészítésére lefolytatott beszerzési eljárás alapján az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft-t (3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.) bízza meg az előkészítési feladatok ellátásával bruttó 3.084.112 Ft vállalkozási díjért.

A Képviselő-testület megbízza Sári László polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a feladat ellátására a szerződést kösse meg.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Sári László polgármester

41/2021. (XII.20.) határozata

Kerecsend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatási rendszer keretében megjelent TOP_Plusz-1.2.1-21 számú, „Élhető települések” című felhívásra a „Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” tárgyban a projektmenedzsment feladatok ellátására lefolytatott beszerzési eljárás alapján az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft-t (3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.) bízza meg a projektmenedzsment feladatok ellátásával bruttó 5.000.000 Ft vállalkozási díjért.

A Képviselő-testület megbízza Sári László polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a feladat ellátására a szerződést kösse meg.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Sári László polgármester

2. napirendi pont

Sári László polgármester

Megtartotta tájékoztatóját a lejárt idejű határozatokról és az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről. A tájékoztató mellékletként csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A Képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.

3. napirendi pont

Sári László polgármester

Megtartotta az Önkormányzat munkájának 2021. évi értékeléséről szóló tájékoztatóját. A tájékoztató mellékletként csatolásra került a jegyzőkönyvhöz.

Észrevétel vagy kérdés van-e esetleg?

Békési Gyula képviselő

Köszönöm szépen polgármester úr beszámolóját. Csak megjegyzésem lenne. A szolgálati lakásban a víz el van-e zárva, ha használaton kívül van, nehogy szétfagyjon. Láttam, hogy Kerecsend és Füzesabony között épül egy út? Az a mi területünk?

Sári László polgármester

Határon van az a terület.

Békési Gyula képviselő

Ki lett vágva a fasor.

Burai József képviselő

A letermett komposztot hordják most oda.

Békési Gyula képviselő

A másik észrevételem, hogy a Petőfi út végén álló ház, ami üresen állt, arra ajtó került fel és gondolom elfoglalták a házat.

Nagy Ferenc képviselő

Ákosnak jeleztem már.

Forgácsné Román Rita alpolgármester

Szeretném megköszönni polgármester úr és jegyző úr az egész éves munkátokat, hogy ilyen szembeszéllel megküzdve is hősiesen helytálltatok. Igyekeztünk partnereitek lenni és mindenben megkönnyíteni a munkátokat. Szeretném megköszönni a képviselő társaimnak is az egész éves munkát. Remélem, a sok stressztől és a támadásoktól nem égtünk ki és megyünk tovább a falu érdekeit nézve.

Kiss Sándor címzetes főjegyző

Két aktuálisan jelentkezett ügyben szeretném kérni a Képviselő-testület döntését.

A bölcsődei felújítást végző Platina Kft. a vállalkozási szerződés módosítás kéri abban a tekintetben, hogy lehetősége legyen két részszámla benyújtására. Ezt annak érdekében kérik, hogy a munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzést minél nagyobb arányban még a várható áremelkedések előtt le tudják bonyolítani. Ennek megfelelően 25 és 75 %-os teljesítésnél tennénk lehetővé részszámla benyújtását.

Sári László polgármester

Van észrevételetek ezzel kapcsolatban? (nem volt) Módosíthatjuk a szerződést? Szavazzunk ezzel kapcsolatban.

Kerecsend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú szavazással (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot fogadta el:

42/2021. (XII.20.) határozata

Kerecsend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Platina Kft. képviselőjének kezdeményezése alapján hozzájárul a „Mini bölcsőde kialakítása Kerecsenden” című projekt kivitelezési feladatainak ellátására a 24/2021. (XI.16.) számú határozat alapján kötött vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) számlázási ütemezésre vonatkozó rendelkezésének módosításához az alábbiak szerint:

A Szerződés 11. és 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- A Vállalkozó a jelen szerződés II. 1. pontban meghatározott vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg összege a részszámlák és a végszámla összegéből egyenlő mértékben kerül levonásra.

- A teljesítés során 2 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be.

Kivitelező az 1. részszámlát a 25%-os műszaki készültség elérésekor nyújthatja be a II.1. pontban foglalt vállalkozói díj 25%-ának megfelelő mértékben. A 2. részszámlát 75 %-os készültség elérésekor lehet benyújtani a vállalkozói díj 50%-ának megfelelő mértékben. A végszámla a 100%-os készültségi fok elérésekor, az építési munkák befejezése után, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújtható be a vállalkozói díj 25%-ának megfelelő mértékben.

A kifizetés folyamata:

A vállalkozási díj kifizetésére forintban, az igazolt teljesítést követően, a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, Megrendelő műszaki ellenőre által leigazolt számla ellenében a Megrendelő fél általi kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással kerül sor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében fo,glaltaknak megfelelően, figyelemmel az Art.vonatkozó rendelkezéseire.

A Képviselő-testület megbízza Sári László polgármestert a Szerződés fenti tartalmú módosításának aláírásával.

Felelős: Sári László polgármester

Határidő: 2022.0.15.

Sári László polgármester

A doktor úr jelezte, hogy február 28-ig szeretné meghosszabbítani a szerződését. Ha nem hosszabbítanánk meg, akkor nem lenne orvos. Erről is döntenünk kellene. Igaz, beadta a felmondását, ami, ha formailag nem is az, de elfogadtuk.

Nagy Ferenc képviselő

Mi lenne, ha nem hosszabbítanánk meg?

Sári László polgármester

Nem lenne orvos.

Forgácsné Román Rita alpolgármester

Az még rosszabb lenne.

Sári László polgármester

Akkor meghosszabbítsuk? Szavazzunk erről.

Kerecsend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú szavazással (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot fogadta el:

43/2021. (XII.20.) határozata

Kerecsend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a dr. Wolkowski Bogdan Pawel háziorvossal 2017. december 1-jén létrejött háziorvos helyettesítési feladatellátási szerződés hatályának 2022. február 28-ig történő meghosszabbításával.

A Képviselő-testület megbízza Sári László polgármestert a Szerződés fenti tartalmú módosításának aláírásával.

Felelős: Sári László polgármester

Határidő: 2022.0.15.

Kiss Sándor címzetes főjegyző

Még egy dologban szeretném a döntéseteket kérni.: a HÉSZ elírás javításával kapcsolatban. A 17/2021. (IX.21.) határozat alapján lefolytatásra került a partnerségi egyeztetés. Észrevétel nem érkezett. Javaslom, hogy a Képviselő-testület határozattal zárja le az egyeztetést.

A képviselőknek kérdése, észrevétele nem volt. Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot fogadta el:

44/2021. (XII.20.) határozata

Kerecsend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

megállapítja, hogy

a) Kerecsend község polgármestere a Kerecsend község Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) (5/2021. (V.3.) Kt. rendelet) hibajavításához összeállított HÉSZ tervezetet elektronikus úton ismertette a lakossággal, a partnerekkel,

b) a partnerségi egyeztetés során a tervezetet vitató észrevétel nem érkezett,

A Képviselő-testület a fentiek ismeretében

a) a lakossági, partnerségi egyeztetést lezárja,

b) felhatalmazza a polgármestert a (HÉSZ) (5/2021. (V.3.) Kt. rendelet) hibajavításához összeállított HÉSZ tervezet, valamint jelen határozat mellékelésével az állami főépítészi záró vélemény megkérésére.

Felelős: Sári László polgármester

Határidő: azonnal

Sári László polgármester

Ha nincs már kérdés vagy észrevétel, az ülést bezárom. Köszönöm szépen a mai munkát.

kmf.

Sári László 						Kiss Sándor

polgármester						címzetes főjegyző